## Slide 1: 社内システム推進方針
Ph1

## Slide 2: １−１．業務の明確、技術の備え
・業務方面
①画面項目の作成↔ DB項目の作成↔業務処理流れの作成→見積もり出す
↕
②画面アクションの作成↔サービス機能詳細の作成
↓
③画面レイアウト、画面スタイル

## Slide 3: １−２．業務の明確、技術の備え
・技術方面（見通し課題の潰し）
①WebService（Python）
②IOS
③Android
④PC
⑤サーバ環境

## Slide 4: １−３．業務の明確ー明細
・業務方面（各機能の要件を検討し、明確してから担当者を決め、設計書を作成）
①画面項目、DB項目、業務処理流れの作成
②画面アクションの作成、サービス機能詳細の作成
③画面レイアウト、画面スタイル
利用者機能 Aさん担当①②③
管理者 Bさん、Cさん担当①②③
システム管理者 Dさん担当①②③
-------------------------
バッチジョブ、ジョブストリウムの作成
→後回し可、趣味のある方がいれば、お願い ※B ShellかPythonか未定、Pythonの方がいいと思う
早めに担当者の決め要

## Slide 5: １−４．技術の備えー明細
・技術方面（担当者を決め、見通し課題を潰し）
①WebService（Python）
・ID認証の探索（雛形できたが。。。。）
・サンプルソースの作り（経験不足、パケージ基本構成の究明）
・DBアクセスはORMか、SQLか（迷い）
②IOS
・無料UIライブラリの探索
・HTTPS Restful WebServiceとのやり取り探索
・位置ライブラリの探索（正反解析） ※apple、無料他社ライブラリ
・会社developer IDの購入（必須）、個人developer IDの購入

## Slide 6: １−４．技術の備えー明細
・技術方面（見通し課題の潰し）
③Android
・HTTPS Restful WebServiceとのやり取り探索
・位置ライブラリの探索（正反解析） ※google、無料他社ライブラリ
④PC
・WEB表示側で使う技術の決め
・HTTPS Restful WebServiceとのやり取り探索
・位置ライブラリの探索（正反解析） ※JavaScripts、google、無料他社ライブラリ
⑤サーバ環境
・HTTPS環境の構築（IOS10以降、HTTP形のWebService許可されないかも） →無料のテスト用環境の構築優先、運用環境は費用が発生するかも